Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Det som nu pågår är bergborrning, sprängning, och bilning av berg samt utlastning av dito.

Utformningen på berget har ej varit som förväntat vilket det sällan är och har nu medfört en tidsförskjutning på både borrning, sprängning mm med ca 3-4 veckor vilket innebär att bedömd sluttid för dessa arbeten i nulägen är 30/9.

Detta har även medfört att mängden berg som skall bort har ökat med ca 35%.

Dock kan det efter detta förekomma några mindre kompletterade borrningar och sprängningar efter detta om berget inte släpper men det får vi återkomma om.

När dessa arbeten äntligen är slutförda både för Er och oss går vi in i en ny fas i projektet.

Vi kommer att påbörja förläggning av rörgravar för den permanenta försörjningen av vatten, spill och dagvatten till husen.

Inom kort kommer vi även påbörja grundläggningen av de tre husen med formsättning, armering och gjutning av samtliga grundplattor.

Under hela byggnationen kommer byggtrafiken på Skarabacken/ Lidköpingsvägen öka på grund av bl a borttransport av berg samt leverans och montage av stombyggnadselement. Vi ber om överseende med att det då om det skulle uppstå hinder för framkomligheten. Man kan då behöva köra runt från andra håll för att nå sin adress.

Projektet planeras att vara klart för inflyttning hösten/ vintern 2022.

Byggnadsarbeten utförs av Noccon AB

Arbetena kommer innebära en del störningar till omgivningen och vi ber alla om överseende under denna tid

Vid eventuella frågor kontaktas plastledningen.

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20