Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Om inget oförutsett påträffas är nu bergborrning och sprängning avslutade. Det som fortfarande pågår är utlastning av berg samt grundläggning av de tre husen.

Då utformningen på berget ej har varit som förväntat så utför vi även vissa förstärkningsåtgärder av berget.

Just nu pågår även borrning för bergvärme vilket beräknas bli klart under vecka 45.

Inför kommande stommontage kommer vi att montera upp en tornkran under vecka 47.

För att kunna montera stommen på ett säkert sätt för tredjeman kommer delar av Lidköpingsvägen stängas av under ca 20 veckor med start från vecka 47.

Detta medför även att ett stoppförbud kommer sättas upp på en del av Alingsåsvägen närmast korsningen.

Under hela byggnationen kommer byggtrafiken på Skarabacken/ Lidköpingsvägen öka på grund av bl a borttransport av berg samt leverans och montage av stombyggnadselement. Vi ber om överseende med att det då om det skulle uppstå hinder för framkomligheten. Man kan då behöva köra runt från andra håll för att nå sin adress.

Projektet planeras att vara klart för inflyttning hösten/ vintern 2022.

Byggnadsarbeten utförs av Noccon AB

Arbetena kommer innebära en del störningar till omgivningen och vi ber alla om överseende under denna tid

Vid eventuella frågor kontaktas plastledningen.

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20