Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Nu sitter de flesta fönsterna och taken sitter på sedan en tid.

Det som nu pågår är målning i två av husen samt att få in de sista installationerna innan väggarna slås igen i det sista huset närmast Skarabacken.

Inom kort kommer även montaget av parkett, kakel och kök starta nästan som planerat.

Som Ni säkert har sett så är även byggnadsställningarna uppe så arbetena med murning av fasaderna kan fortgå.

Det pågår även montage av två invändiga hissar som är levererade där den första hissen snart är klar för byggkörning vilket medför att vi kan riva de utvändiga hissarna och komma igång med markarbeten.

Det pågår även arbeten med bergvärmen som kommer försörja samtliga hus med värme.

Vi har åter igen varit tvungna att förlänga stoppförbudet på Lidköpingsvägen till den 2022-10-01 för att kunna slutföra entreprenaden i tid.

När det gäller stoppförbudet på Alingsåsvägen upphöra det att gälla den 2022-08-14 .

Under hela byggnationen kommer byggtrafiken på Skarabacken/ Lidköpingsvägen öka med ca 6000 transporter för att färdigställa bygget. Vi ber om överseende med att det då om det skulle uppstå hinder för framkomligheten. Man kan då behöva köra runt från andra håll för att nå sin adress.

Projektet planeras att vara klart för inflyttning hösten/ vintern 2022.

Byggnadsarbeten utförs av Noccon AB

Arbetena kommer innebära en del störningar till omgivningen och vi ber alla om överseende under denna tid men hoppas att denna sommar har varit mindre störande för Er än förra.

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20

Produktionsledare Noccon AB

Gustav Blomqvist

gustav@noccon.se

070-852 87 42