Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Ursäkta det varit ett tag mellan informationen och det beror på de stora leveransförseningar vi har haft under hela projektet pga läget i världen med covid, brist på komponenter pga krig mm.

Trots alla problem med detta börjar vi se slutet på bygget om allt kommer som vi har fått bekräftelser på.

De stora osäkerheterna just nu är vattenmätarna samt el-centraler till varje lägenhet.

I huset längst upp på Lidköpingsvägen där vi också har de första inflyttningarna har finliret påbörjats invändigt med lister, bänkskivor etc och utvändigt börjar fasad och balkonger färdigställas som Ni säkert har sett.

I mittenhus pågår de flesta aktivitet som montage kök, kakel, installationer, etc samt murningsarbeten utvändigt.

I huset längst ner på Lidköpingsgatan pågår samma aktiviteter som i hus 2 då detta hus ligger parallellt i tidplanen då vi kör två hus samtidigt för att klara sluttiden.

Inom kort kommer markarbeten att påbörjas vilket kommer vara störande för Er då det är ca 1500 m3 som skall transporteras till bygget på kort tid.

När det gäller stoppförbudet på Alingsåsvägen upphöra det att gälla den 2022-10-30

Stoppförbudet på Lidköpingsvägen gäller för närvarande till 2022-10-30 men det kommer vi behöva förlänga året ut för att kunna slutföra markarbeten.

Vi förstår Er irritation och tror vi har samma mål, Ni vill bli av med oss och vi vill bara komma ifrån Hammarbyhöjden då vi har nya projekt att starta direkt efter detta.

Stort tack för Ert tålamod och vi har verklig försökt att ta till oss varje synpunkt från Er under denna jobbiga resa för oss båda.

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20

Produktionsledare Noccon AB

Gustav Blomqvist

gustav@noccon.se

070-852 87 42